## Slide 1
30번째 정기 미팅 | 09:00 KST
포트폴리오 리허설 2일차
P7 + P1 10일 연속 미달
EPL SCOUT INTELLIGENCE
데일리 브리핑
2026-05-21 (목) | 아침 스카우트팀 미팅
EPL Scout Bot | 2026-05-21 09:00 KST
현재 평가
4.68
/ 5.0
▼ -0.02 (4.70)
어제 합의 3건 중 0건 달성 — 오늘 저녁 로컬 PC를 켜십시오. 10일째입니다.
EPL Scout Bot | 09:00 KST

## Slide 2
12개 모델 성능 현황
즉시 활용 가능 9개
3
최우수
P3, P4, S1
4
우수
P2, P6, P8, S2
3
양호
P5, S3, S6
2
미달 10일 연속
P1, P7
P1
경기 결과 예측
XGBoost
Acc 54.79% / F1 40.65%
P2
시즌 득점 예측
XGBoost
R² 0.8877 / MAE 0.96골
목표 R² 0.65 초과
P3
강등권 예측
LogReg
AUC 100% / Acc 100%
P4
MVP 스코어링
XGBoost
Spearman 0.9987 / NDCG 0.9993
P5
선수 클러스터링
K-Means
Silhouette 0.2851
K=3 유지
P6
시장가치 예측
XGBoost
R² 0.8734 / MAE £3.28M
리허설 4단계
P7
성장 곡선 예측
LGBM
R² 0.586 / MAE 1.16
P8
이적 적응 예측
XGBoost
AUC 0.6612 / F1 88.23%
리허설 3단계
S1
선수 종합 레이팅
XGBoost
R² 0.9093 / MAE 4.66
S2
포지션별 시장가치
XGBoost
R² 0.8812 / MAE £3.23M
리허설 2단계
S3
유사선수 탐색
Clustering
FW 0.2085 / GK 0.4873
FW 개선 오늘 오전
S6
선수 하락세 감지
XGBoost
AUC 0.8324 / F1 61.74%
리허설 5단계

## Slide 3
어제(05-20) 달성 / 미달 체크리스트
달성 0 / 미달 3건
달성률 0%
어제(05-20) 합의 3건 + 부분 1건 중 완전 달성 0건 — 평가 4.70 → 4.68 (-0.02) 하락
4.70 → 4.68
-0.02 하락
✗
미달
P7 v5.1 + P1 v2 로컬 학습 미실행
목표: P7 R² ≥ 0.62 / P1 Acc ≥ 57%
현재: P7 R² 0.586 / P1 Acc 54.79%
10일 연속 미달 — 오늘 저녁 반드시 실행
로컬 PC 미가동 원인
✗
미달
s3_fw_improvement_plan.md 파일 미생성
목표: 어제 오전 파일 생성 완료
현재: 파일 없음 — 오늘 오전으로 이월
어제 오전 합의 사항 미이행
오늘 오전 완료 필수
△
부분 달성
포트폴리오 리허설 D-Day 검증
목표: 5단계 발표 흐름 실전 검증 + Q&A 2개
현재: demo_script 존재, 검증 산출물 없음
흐름 검토 진행됨
오늘 2일차 완결 예정
달성률
0%
0 / 3건
(부분 0.25 포함)
▼ -0.02
4.70 → 4.68
"달성은 0입니다. 어제 합의한 3개 중 0개. 기록합니다. 10일입니다. P7과 P1 — 10일 연속 미달입니다. 오늘 오전에 S3 파일을 만들고, 오후에 리허설 2일차를 돌리고, 저녁에 반드시 로컬 PC를 켜십시오. 11일째는 없습니다."
— 김태현 스카우트

## Slide 4
오늘(05-21) 액션아이템 Top 3
10일 연속 미달 종결 + 리허설 2일차 완결
오늘 3가지 완결 시 4.68 → 4.88 예상 — 내일 아침 P7 0.62 / P1 57% 없으면 평가 4.5 이하
Marcus Webb 담당
1순위
P7 v5.1 + P1 v2 로컬 학습 실행 — 10일 미달 종결
Marcus Webb (로컬 PC 필수 가동)
P7 목표:
R² ≥ 0.62 (현재 0.586, 갭 0.034)
P1 목표:
Acc ≥ 57% (현재 54.79%, 갭 2.21%p)
실행:
train_v5_1.py → train_pipeline.py
기한
오늘 저녁 — 05-22 09:00 전 push
2순위
S3 FW 클러스터 개선 계획 파일 생성 — 어제 미달 오늘 완료
Marcus Webb
파일:
reports/s3_fw_improvement_plan.md
현재:
FW Silhouette 0.2085 (목표 0.25)
추가 피처:
dribbles / pressures_att_3rd / shots_on_target_pct
대안:
K=7 유지 기준 + K=5 대안 포함
기한
오늘 오전 세션 중
3순위
포트폴리오 리허설 2일차 — P8 약점 대응 논리 확립
Marcus Webb
핵심:
AUC 0.6612 설명 — "30세+ + style_distance > 0.02 → 실패 3배"
발표:
S1→S2→P8→P6→S6 5분 재검증
목표:
P8 논리 문서화 + Q&A 2개 대응 가능
기한
오늘 오후 세션 중
오전
S3 FW
개선 파일 생성
오후
리허설 2일차
P8 논리 완결
저녁
P7 + P1
로컬 학습
내일
09:00 전
결과 push

## Slide 5
김태현 스카우트 종합 평가
어제 0건 달성 -0.02 하락 | 오늘 3건 달성 시 최대 4.88
현재 평가
4.68
/ 5.0
▼ -0.02
4.70 → 4.68
93.6% (4.68 / 5.0)
어제(05-20) 하락 원인:
P7+P1 로컬 미실행 (10일 연속)
±0
S3 FW 개선 파일 미생성
-0.01
리허설 D-Day 산출물 없음
-0.01
합계 변화
-0.02
오늘 달성 시 점수 시뮬레이션
현재 (오늘 기준)
—
4.68
S3 FW 개선 파일 (오전)
+0.02
4.70
리허설 2일차 완결 (오후)
+0.05
4.75
P7 R² ≥ 0.62 (저녁)
+0.08
4.83
P1 Acc ≥ 57% (저녁)
+0.05
4.88
5.0 달성 로드맵 — 6단계
NOW
4.68
현재
오늘 기준
1
4.70
05-21 오전
S3 FW
파일 생성
2
4.75
05-21 오후
리허설 2일차
완결
3
4.83
05-21 저녁
P7 R² ≥ 0.62
달성
4
4.88
05-21 저녁
P1 Acc ≥ 57%
달성
5
4.92
05-22
S3 FW Sil
≥ 0.25
6
5.00
미정
실제 영입
회의 시연
"10일입니다. P7과 P1 — 10일 연속 미달입니다. 오늘 오전에 S3 파일을 만들고, 오후에 리허설 2일차를 돌리고, 저녁에 반드시 로컬 PC를 켜십시오. 내일 아침 미팅에서 P7 R² 0.62, P1 Acc 57% 두 숫자가 없으면 평가 4.5 이하로 내려갑니다. 11일째는 없습니다."
— 김태현 스카우트

## Slide 6
Streamlit 대시보드 현황
16페이지 운영 중 | 리허설 5단계 즉시 활용 가능
16
전체 페이지
9
즉시 활용 가능
S1, P4, P6, S2, P8, P3, P2, S3, S6
2
미달 — 오늘 저녁 업데이트 예정
P1, P7
리허설 5단계 핵심 흐름 (오늘 2일차)
1
S1 선수 종합 레이팅
R² 0.9093 / MAE 4.66 — 영입 후보 전체 랭킹 확인
→
2
S2 포지션별 시장가치
R² 0.8812 / MAE £3.23M — 저평가 선수 탐색
3
P8 이적 적응 예측
AUC 0.6612 / F1 88.23% — 이적 후 적응 리스크 평가
4
P6 시장가치 예측
R² 0.8734 / MAE £3.28M — 가치 검증
→
5
S6 하락세 감지
AUC 0.8324 / F1 61.74% — 타깃 컨디션 추세
Streamlit 대시보드
epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
robinho0329/EPL-scouting-report-dashboard-project
임팩트용 추가 페이지
P3
강등권 예측
AUC 100% / Acc 100%
P4
MVP 스코어링
Spearman 0.9987 / NDCG 0.9993
목
05-21 오늘
리허설 2일차
P8 논리 확립
금
05-22 내일
P7/P1 업데이트
최종 리허설