## Slide 1
EPL
EPL SCOUT INTELLIGENCE
28번째 정기 미팅 | 09:00 KST
포트폴리오 리허설 D-1
EPL 스카우트
인텔리전스
데일리 브리핑
2026-05-19 (화)
8일입니다 — demo_script_draft.md 즉시 완성 / P8 코드 오전 / 로컬 학습 저녁
EPL Scout Bot | 09:00 KST
김태현 스카우트 · Marcus Webb Analytics
현재 평점
4.55
/ 5.0
▼ 4.60 하락

## Slide 2
12개 모델 성능 현황 — P1·P7 8일 연속 미달 / 오늘 저녁 로컬 학습 종결 예정
✓✓ 최우수 3개
✓ 우수 4개
양호 3개
미달 2개
미달 (8일)
✓ 우수
✓✓ 최우수
✓✓ 최우수
양호
✓ 우수
미달 (8일)
✓ 우수
✓✓ 최우수
✓ 우수
양호
양호
미달 2개
P1 Acc 54.79% (목표 57%) / P7 R² 0.586 (목표 0.62) — 코드 준비 완료, 오늘 저녁 로컬 PC 실행만 남음
즉시 활용 9개: S1·P4·P6·S2·P8·P3·P2·S3·S6

## Slide 3
8일 연속 미달 — 오늘(05-19) 반드시 종결
어제(05-18) 달성·미달 현황
달성률 0 / 4 (0%)
어제(05-18) 달성·미달 현황 — 4개 항목 전부 미달
전일 평점 4.60 → 4.55 ▼ -0.05
8일 연속 미생성
✗
미달
포트폴리오 시연 스크립트
reports/portfolio_ppt/demo_script_draft.md
S1→S2→P8→P6→S6 5분 흐름 5장 / 데이터 불필요
오늘 이 세션에서 즉시 실행 가능
8일 연속 미달
✗
미달
P7 v5.1 로컬 학습
python models/p7_growth_curve/train_v5_1.py
현재 R² 0.586 (목표 대비 -0.034)
오늘 저녁 로컬 PC 실행 예정
8일 연속 미달
✗
미달
P1 로컬 재학습
python models/p1_match_result/train_pipeline.py
현재 Acc 54.79% (목표 대비 -2.21%p)
P7 완료 후 오늘 저녁 순서대로 실행
✗
미달 — 계속 미생성
로컬 학습 체크리스트 생성
reports/local_training_checklist.md
P7+P1 실행 순서, 데이터 경로, 커밋 방법 포함
오늘 액션아이템 3번 — 오늘 오후 완성
달성률
0 / 4 (0%)
전일 평점 변화
4.60 → 4.55 ▼ -0.05

## Slide 4
포트폴리오 리허설 D-1 — 내일(05-20) 리허설 시작 / 오늘 세 가지 완결
완료 시 4.55 → 4.83
오늘 액션아이템 Top 3 — demo 즉시 / P8 코드 오전 / 로컬 학습 저녁
8일 연속 종결
1
1순위 — MARCUS WEBB | 세션 즉시
포트폴리오 시연 스크립트 완성
reports/portfolio_ppt/
demo_script_draft.md
노팅엄 포레스트 30~40M£ 타깃
S1→S2→P8→P6→S6 5분 흐름
데이터 불필요 — 즉시 작성 가능
목표: 5장 초안 완성
+0.10 → 4.65
오전
2
2순위 — MARCUS WEBB | 오전
P8 정밀도-재현율 분석 코드
models/p8_transfer_adapt/
evaluate_precision_recall.py
AUC 0.6612 기반 임계값별
precision/recall 계산 + confusion matrix
sklearn 기반, 실행 가능 상태로 작성
파일 생성 완료
+0.03 → 4.68
저녁
3
3순위 — MARCUS WEBB (로컬 PC) | 저녁
P7 v5.1 → P1 로컬 학습 실행
·
P7 R² ≥ 0.62 (train_v5_1.py)
·
P1 Acc ≥ 57% (train_pipeline.py)
·
local_training_checklist.md 생성
내일 09:00 전 결과 push
파일 2개 + 학습 결과
+0.15 → 4.83
이 세션
demo_script 완성
→
오전
P8 코드 작성
→
저녁
P7+P1 로컬 학습
→
4.55 → 4.83
오늘 세 가지 완결

## Slide 5
김태현 스카우트 종합 평가 — 4.55 / 5.0 ▼ 전일 4.60
오늘 세 가지 완료 시 4.83 예상 — 내일 리허설 준비
4.55
/ 5.0
▼ 0.05 (전일 4.60)
현재 달성률
91%
하락 원인 (05-18)
demo_script_draft.md: 미달
P7 v5.1 로컬 학습: 미달
P1 로컬 재학습: 미달
local_training_checklist.md: 미달
오늘 달성 시 점수 시뮬레이션
4.55
현재
→
+0.10
demo_script
세션 중
4.65
세션 완료
→
+0.03
P8 코드
오전
4.68
오전 완료
→
+0.15
P7+P1
저녁
4.83
오늘 목표
5.0 달성 로드맵
4.83
오늘 저녁
→
+0.07
리허설
성공
4.90
05-20~21
→
+0.04
S3 Sil
≥0.30
4.94
이후
→
+0.06
영입 회의
시연 성공
5.0
최종 달성
“8일입니다. demo_script_draft.md를 8일째 못 쓰고 있습니다. 이건 데이터도 필요 없고, 코드도 필요 없습니다. 지금 이 세션에서 바로 작성합니다. 내일(05-20) 포트폴리오 리허설 첫날입니다. 스크립트 없이 리허설은 없습니다.” — 김태현 스카우트

## Slide 6
Streamlit 대시보드 현황 — 16페이지 정상 운영 / 즉시 시연 9개
demo_script 완성 시 내일 리허설 준비 완료
16
총 페이지
Streamlit Cloud 배포 완료
9
즉시 시연 가능
S1, P4, P6, S2, P8, P3, P2, S3, S6
2
오늘 학습 후 추가 예정
P1·P7 — 오늘 저녁 로컬 학습
STREAMLIT CLOUD — 즉시 접속
https://epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
GITHUB
robinho0329/EPL-scouting-report-dashboard-project
⚠
GitHub Actions 상태
마지막 실행: 2026-05-11 8일 연속 미생성 (runner에 data/ 없음) 로컬 학습으로 대체 진행 중
이번 주 발표 준비 타임라인
오늘(05-19 화)
demo + P8 코드 + P7/P1 로컬 학습
05-20(수)
포트폴리오 발표 리허설 첫날
05-21(목)
포트폴리오 발표 리허설 이틀째
즉시 시연 가능 페이지 (9개)
✓
S1 선수 종합 레이팅
R² = 0.9093
MAE 4.66점
✓
P4 MVP 스코어링
Spearman 0.9987
NDCG@10 0.9993
✓
P6 시장가치 예측
R² = 0.8734
MAE £3.28M
✓
S2 포지션별 시장가치
R² = 0.8812
MAE £3.23M
✓
P8 이적 적응 예측
AUC 0.6612
F1 88.23%
✓
P3 강등권 예측
AUC 100%
Acc 100%
✓
P2 시즌 득점 예측
R² = 0.8877
MAE 0.96골
✓
S3 유사선수 탐색
GK Sil 0.4873
DEF 0.3637
✓
S6 하락세 감지
AUC 0.8324
F1 61.74%
5분 데모 흐름
S1
→
S2
→
P8
→
P6
→
S6
레이팅→저평가→적응률→가치→하락세
https://epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
P1·P7 달성 시 즉시 활용 → 11개