## Slide 1
E
32번째 정기 미팅 | 09:00 KST
토요일 — 주말 긴급 점검
P7 + P1 12일 연속 미달
어제 금요일 경고 발동 — 3건 중 0건 달성
EPL SCOUT INTELLIGENCE
EPL 스카우트 인텔리전스
데일리 브리핑 | 2026-05-23 (토)
김태현 스카우트 평가
4.38
▼ -0.12
전일 4.50 → 경고 반영
12일입니다. 오늘 저녁 push가 없으면 월요일 아침 4.20 이하입니다. 로컬 PC를 켜십시오.
EPL Scout Bot | 09:00 KST

## Slide 2
이그제큐티브 서머리 — 10개 정상, P7·P1 12일 연속 미달 오늘 저녁 종결
2026-05-23 | 32회차
10
정상 모델
/ 12개 중
12일
P7·P1 연속 미달
오늘 저녁 데드라인
4.38
스카우트 평가 / 5.0
전일 4.50 대비 ▼ 0.12
16
대시보드 페이지
즉시 활용 9개
P7(성장곡선 R²=0.586) · P1(경기결과 Acc=54.79%) — 12일 연속 목표 미달, 오늘 저녁 로컬 실행 데드라인. 결과 push 없으면 월요일 4.20 이하.
어제(05-22 금) 액션아이템 3개 중 0개 달성 — 금요일 경고 반영 평가 하락 (4.50 → 4.38, −0.12). 12일 연속 미달 −0.10 / S3 파일 4일 연속 미달 −0.02.
대시보드 즉시 활용 9개 페이지 — P7 달성 시 "현재가치→성장→이적적응" 완전한 가치 사슬 완성. S1+S2 조합으로 30초 정량화 가능.
미달 2개 (P1·P7)
양호 3개 (P5·S3·S6)
우수 4개 (P2·P6·P8·S2)
최우수 3개 (P3·P4·S1)

## Slide 3
12개 모델 성능 현황 — 10개 정상, P7·P1 12일 연속 미달 절대 경보
2026-05-23 | 32회차
3
최우수 (P3, P4, S1)
4
우수 (P2, P6, P8, S2)
3
양호 (P5, S3, S6)
2
미달 (P1, P7) 12일 연속
P1
경기 결과 예측
XGBoost Acc / F1
54.79% / 40.65%
🔴
목표 57%
12일 연속 미달
P2
시즌 득점 예측
XGBoost R² / MAE
0.8877 / 0.96골
✅
목표 R² 0.85 대폭 초과
P3
강등권 예측
LogReg AUC / Acc
100% / 100%
✅✅
완벽한 분류 — 포트폴리오 임팩트
P4
MVP 스코어링
Spearman / NDCG@10
0.9987 / 0.9993
✅✅
최우수 — 영입 회의 임팩트 확정
P5
선수 클러스터링
K=3 Silhouette
0.2851
⚠️
목표 0.25 초과 유지
P6
시장가치 예측
XGBoost R² / MAE
0.8734 / £3.28M
✅
리허설 4단계 활용
P7
성장 곡선 예측
LGBM R² / MAE
0.586 / 1.16
🔴
목표 0.62
12일 연속 미달
P8
이적 적응 예측
AUC / F1 / Acc
0.6612 / 88.23% / 80.65%
✅
위험 플래그 도구
S1
선수 종합 레이팅
XGBoost R² / MAE
0.9093 / 4.66
✅✅
v1.2 최우수 — 리허설 1단계
S2
포지션별 시장가치
XGBoost R² / MAE
0.8812 / £3.23M
✅
v4 — 리허설 2단계
S3
유사선수 탐색
Sil FW/MID/DEF/GK
0.21/0.23/0.36/0.49
⚠️
FW 개선 파일 오전 완료 필수
S6
선수 하락세 감지
AUC / F1 / Acc
0.8324 / 61.74% / 75%
⚠️
리허설 5단계 활용
즉시 활용 9개: S1, P4, P6, S2, P8, P3, P2, S3, S6
미달: P1 54.79% (목표 57%, 갭 2.21%p) / P7 R² 0.586 (목표 0.62, 갭 0.034)
오늘: train_v5_1.py (오후) → train_pipeline.py (저녁)

## Slide 4
어제(05-22 금요일) 달성 0건 / 미달 3건 — 달성률 0% / 경고 발동: −0.12 하락
▼ −0.12 경고 발동
X
P7 v5.1 + P1 v2 로컬 학습 미실행
목표: P7 R² ≥ 0.62 / P1 Acc ≥ 57%
현재: P7 R² 0.586 / P1 Acc 54.79% — 로컬 PC 미가동 / dev_result 파일 없음
12일 연속 미달 — 오늘 저녁 필수 (내일 아침 없으면 월요일 4.20 이하)
−0.10 (12일 연속 경고)
X
s3_fw_improvement_plan.md 파일 미생성
목표: 오전 파일 생성 완료 / FW Silhouette 0.25 달성 방안 명시
현재: 파일 없음 — 4일 연속 미달
오늘 오전 완료 필수
−0.02
X
포트폴리오 최종 리허설 완결 미달
목표: demo_script 최종본 확정 / Q&A 3개 대응 가능 / 금요일 오후 완결
현재: demo_script_draft.md 기존 파일 있으나 최종 완결 증빙 없음
일요일 오전으로 기한 이동
±0 (이월)
어제 달성률
0
/ 3
0% 달성
경고 발동 내역
P7/P1 12일 연속
−0.10
S3 파일 4일 미달
−0.02
합계
−0.12
4.50
▶
4.38
"4.38. 12일입니다. 어제 금요일 데드라인을 경고와 함께 발동했습니다. P7, P1, S3 파일 — 세 가지 모두 금요일에 달성되지 않았습니다. 오늘 토요일 오전에 S3 파일을 만들고, 오후에 P7을 돌리고, 저녁에 P1을 돌리십시오."
— 김태현 스카우트

## Slide 5
약한 모델 원인 진단 — P7 R²=0.586 / P1 Acc=54.79% 12일 연속
기술 준비 완료 — 로컬 PC 미실행이 유일한 원인
P7 성장 곡선 예측 (v5 → v5.1)
Test R²
0.586
val R²: 0.6302 (이미 목표 초과)
목표
−0.034
갭
val-test 일반화 갭 0.055 — lag 피처 미추가
lag3_rating / delta_lag1_2 / delta_lag2_3 미사용
models/p7_growth_curve/train_v5_1.py
Optuna 35 trials, 2~3시간 예상 (오후 13~18시)
달성 시: P8 이적 적응과 연결 → "현재가치→성장→이적적응" 가치 사슬 완성
P1 경기 결과 예측 (v2)
Test Acc
54.79%
F1: 40.65% (D 무승부 극단 미달)
목표
−2.21%p
갭
D클래스(무승부) 클래스 불균형 미보정
H2H 무승부 비율 피처 미추가 (D클래스 41/760개)
models/p1_match_result/train_pipeline.py
class_weight={0:1, 1:2.5, 2:1} + H2H 무승부 비율 피처
오늘 저녁 18~22시 실행
달성 시: 영입 회의 경기 결과 예측 완전한 시스템 (16개 완전체)
오전
S3 FW 개선 파일 생성 (reports/s3_fw_improvement_plan.md)
오후 13~18시
P7 v5.1 로컬 실행 (Optuna 35 trials)
저녁 18~22시
P1 v2 로컬 실행 (클래스 가중치 + H2H 피처)
저녁 22시 이후
결과 git push → 4.58 예상

## Slide 6
오늘 3가지 완결 시 4.38 → 4.58 예상 — 저녁 결과 없으면 월요일 4.20 이하
오후 S3 → 오후 P7 → 저녁 P1 → 일요일 리허설
오늘 액션아이템 Top 3 — 주말 긴급 처리 계획
🥇
P7 v5.1 + P1 v2 로컬 학습 즉시 실행
12일 연속 미달 — 오늘 저녁 종결
담당: Marcus Webb (로컬 PC 반드시 가동)
P7: train_v5_1.py (오후 13~18시, Optuna 35 trials)
P7 추가 피처: lag3_rating, delta_lag1_2, delta_lag2_3
P1: train_pipeline.py (저녁 18~22시)
P1 개선: class_weight={0:1,1:2.5,2:1} + H2H 무승부 비율
P7 R² ≥ 0.62 (현 0.586, 갭 0.034) / P1 Acc ≥ 57% (현 54.79%, 갭 2.21%p)
기한: 2026-05-23 저녁 — push 없으면 월요일 4.20 이하
+0.18 (P7 +0.10 / P1 +0.08)
🥈
S3 FW 클러스터 개선 방향 파일 생성
담당: Marcus Webb
생성 파일: reports/s3_fw_improvement_plan.md
현재: FW Silhouette 0.2085 (목표 0.25, 4일 연속 미달)
추가 피처: dribbles_completed_pct / pressures_att_3rd
K=7 유지 기준 및 K=5 대안 비교 포함
파일 생성 완료 / FW Silhouette 개선 방안 명시
기한: 2026-05-23 오전 세션 중
+0.02 → 4.40
🥉
포트폴리오 최종 리허설 완결
담당: Marcus Webb
흐름: S1 → S2 → P8 → P6 → S6 (5분 최종)
P8 대응: "결정 도구 아닌 위험 플래그 / AUC 0.66 랜덤 대비 유의미"
Q&A 3개: (1) P1 낮은 이유 (2) P7 미달 시 대안 (3) AUC 0.66 활용법
최종 demo_script 완성 / Q&A 3개 대응 가능
기한: 2026-05-24 일요일 오전
+0.07 → 4.65 (일요일 달성 시)
오전
S3 FW 개선 파일 생성
오후 13~18시
P7 v5.1 실행
저녁 18~22시
P1 v2 실행
저녁
결과 git push
일요일
포트폴리오 리허설 완결

## Slide 7
김태현 스카우트 종합 평가 4.38 / 5.0 금요일 경고 반영 ▼ −0.12 하락
현재 종합 평가
4.38
/ 5.0
▼ −0.12
전일 4.50 → 경고 반영
P7/P1 12일 연속 미달
−0.10
S3 파일 4일 연속 미달
−0.02
저녁 결과 없으면
월요일 4.20 이하 추가 하락
5.0 달성 로드맵 — 7단계 (현재 위치: 4.38)
0
4.38
05-23 현재
—
1
4.40
05-23 오전
S3 FW 개선 파일 생성 (+0.02)
2
4.50
05-23 오후
P7 R² ≥ 0.62 달성 (+0.10)
3
4.58
05-23 저녁
P1 Acc ≥ 57% 달성 (+0.08)
4
4.65
05-24 오전
포트폴리오 리허설 완결 (+0.07)
5
4.71
내주
S3 FW Sil ≥ 0.25 (+0.06)
6
4.79
미정
발표 성공 (+0.08)
7
5.00
미정
영입 회의 시연 성공 (+0.21)
"4.38. 12일입니다. 어제 금요일 데드라인을 경고와 함께 발동했습니다. 오늘 토요일 오전에 S3 파일을 만들고, 오후에 P7을 돌리고, 저녁에 P1을 돌리십시오. 주말은 쉬는 날이 아닙니다. 로컬 PC를 켜십시오."
— 김태현 스카우트

## Slide 8
Streamlit 대시보드 현황 — 16페이지, 즉시 활용 9개 + 가치 사슬 전략
16
전체 페이지
9
즉시 활용 가능 (S1, P4, P6, S2, P8, P3, P2, S3, S6)
2
오늘 저녁 업데이트 예정 (P1, P7)
즉시 활용 가능 9개 페이지 (초록 상태)
S1 선수 종합 레이팅
R² 0.9093 / MAE 4.66
P4 MVP 스코어링
Spearman 0.9987
P6 시장가치 예측
R² 0.8734 / MAE £3.28M
S2 포지션별 시장가치
R² 0.8812 / MAE £3.23M
P8 이적 적응 예측
AUC 0.6612 (위험 플래그 도구)
P3 강등권 예측
AUC 100% / Acc 100%
P2 득점 예측
R² 0.8877 / MAE 0.96골
S3 유사선수 탐색
MID 0.23 / DEF 0.36 / GK 0.49
S6 하락세 감지
AUC 0.8324 / F1 61.74%
P7 달성 시 영입 가치 사슬 완성
P6/S2
현재
가치
→
P7
성장
예측
→
P8
이적
적응
P7 오늘 저녁 달성 목표 — R² ≥ 0.62
S1+S2: 이 선수의 포지션 기준 WAR과 적정 시장가치 대비 현재 가격 — 30초 분석
STREAMLIT 앱
epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
GitHub: robinho0329/EPL-scouting-report-dashboard-project
오전
S3 FW 개선 파일
➔
오후
P7 v5.1 실행
➔
저녁
P1 v2 실행
➔
완료 후
16개 완전체 달성 (4.58 예상)