## Slide 1
4.25
/ 5.0
▼0.13
33번째 정기 미팅 | 09:00 KST
일요일 — 주말 최종 점검
P7+P1 13일 연속 미달 — 오늘이 절대 마지막
EPL SCOUT INTELLIGENCE · DAILY BRIEFING
EPL 스카우트
인텔리전스
데일리 브리핑 | 2026-05-24 (일)
어제(토) 3건 중 0건 달성 — 평가 4.38 → 4.25 하락
최후 통첩
오늘 저녁 22시까지 push가 없으면 내일 아침 4.20 이하입니다. 로컬 PC를 지금 켜십시오.
EPL Scout Bot | 2026-05-24 09:00 KST

## Slide 2
이그제큐티브 서머리
2026-05-24 | 33회차 미팅
정상 모델
10
/ 12개 모델
연속 미달
13일
P7 + P1
스카우트 평가
4.25
전일 4.38 ▼0.13
대시보드 페이지
16개
즉시 활용 9개
P7(성장곡선 R²=0.586) · P1(경기결과 Acc=54.79%) — 13일 연속 목표 미달, 오늘이 절대 마지막 기회, 저녁 22시 데드라인
어제(05-23 토) 액션아이템 3개 중 0개 달성 — 평가 4.38→4.25 (−0.13), 내일 4.20 이하 경고 발동 중
오늘 달성 시나리오: demo_script v2.0(오전)+S3파일(오전)+P7달성(오후)+P1달성(저녁) → 4.53까지 복원 가능
신호등 요약
2개 (P1·P7)
3개 (P5·S3·S6)
4개 (P2·P6·P8·S2)
3개 최우수 (P3·P4·S1)

## Slide 3
ML 모델 성능 현황표
최우수 3개
우수 4개
양호 3개
미달 2개 — 13일 연속
P1
경기 결과 예측
XGBoost Test Acc
54.79%
≥57%
🔴
13일 연속 미달
P2
시즌 득점 예측
XGBoost Test R²
0.8877
≥0.65
🟢
목표 대폭 초과
P3
강등권 예측
XGBoost AUC
100%
≥0.85
🟢🟢
포트폴리오 임팩트
P4
MVP 스코어링
Spearman
0.9987
≥0.95
🟢🟢
영입 회의 임팩트 확정
P5
선수 클러스터링
K=3 Silhouette
0.2851
≥0.25
🟡
목표 초과 유지
P6
시장가치 예측
XGBoost Test R²
0.8734
≥0.80
🟢
리허설 4단계
P7
성장 곡선 예측
LGBM Test R²
0.586
≥0.62
🔴
13일 연속 미달
P8
이적 적응 예측
XGBoost AUC
0.6612
≥0.65
🟢
위험 플래그 대응 확립
S1
선수 종합 레이팅
XGBoost Test R²
0.9093
≥0.85
🟢🟢
리허설 1단계
S2
포지션별 시장가치
XGBoost R²
0.8812
≥0.80
🟢
리허설 2단계
S3
유사선수 탐색
Silhouette FW
0.2085
≥0.25
🟡
FW 개선 계획 파일 5일 연속
S6
선수 하락세 감지
XGBoost AUC
0.8324
≥0.80
🟡
리허설 5단계
즉시 활용 가능 9개: S1 P4 P6 S2 P8 P3 P2 S3 S6
미달 2개: P1 Acc 54.79% (갭 2.21%p) / P7 R² 0.586 (갭 0.034)
오늘 실행: P7 오후 13~18시 → P1 저녁 18~22시

## Slide 4
P1 · P7 13일 연속 미달 원인 진단
기술 준비 완료 — 로컬 PC 미가동이 유일한 원인
P7 성장 곡선 예측
v5 → v5.1
현재 Test R²
0.586
목표 0.62 | 갭 −0.034
val R² 이미 달성
0.6302
test 일반화 갭만 해결
원인
lag3_rating / delta_lag1_2 / delta_lag2_3 3개 피처 미추가 (스크립트 준비 완료)
해결책
train_v5_1.py 오늘 오후 13~18시 실행
Optuna 35trials, 약 2~3시간
달성 시: P6→P7→P8 가치 사슬 완성
P1 경기 결과 예측
v1 → v2
현재 Acc
54.79%
목표 57% | 갭 −2.21%p
F1 Score
40.65%
D클래스 극단 미달
원인
D무승부 클래스 불균형 미보정 + H2H 무승부 비율 피처 미추가
해결책
train_pipeline.py 오늘 저녁 18~22시 실행
class_weight={0:1, 1:2.5, 2:1} + H2H 무승부 비율
목표: Acc ≥ 57% | 저녁 22시 전 push
오전 ~11시
demo_script v2.0 완성
+ S3 FW 개선 파일
→
오후 13~18시
P7 v5.1 로컬 실행
Optuna 35trials (2~3h)
→
저녁 18~22시
P1 v2 로컬 실행
class_weight + H2H
→
저녁 22시 이전
results_summary 업데이트
git push 완료

## Slide 5
어제(05-23 토요일) 달성 현황
달성 0건 / 미달 3건 — 달성률 0%
평가 4.38 → 4.25 (▼0.13)
❌
P7 v5.1 + P1 v2
로컬 학습 미실행
목표
P7 R² ≥ 0.62 / P1 Acc ≥ 57%
실제
P7 0.586 / P1 54.79%
로컬 PC 미가동 / dev_result 없음
비고
13일 연속 — 오늘 22시 절대 기한
평점 −0.10
❌
s3_fw_improvement_plan.md
파일 미생성
목표
파일 생성 완료 / FW Sil 0.25 방안
실제
파일 없음 — 5일 연속 미달
비고
오늘 오전 11시 완료 필수
평점 −0.03
❌
포트폴리오 최종
리허설 완결 미달
목표
demo_script v2.0 / Q&A 3개 / 5분 이내
실제
v1.0 초안(05-19) — 일주일 미업데이트
비고
오늘 오전 11시 마감으로 이월
이월 ±0
달성률
0%
0 / 3건
평점 변화
4.38
▼
4.25
−0.13
오늘 22시 push 없으면
내일 아침 4.20 이하
김태현 스카우트
"4.25. 13일입니다. 토요일도 안 됐습니다. 오늘 일요일이지만 상황은 동일합니다. 오전 중에 demo_script 최종본과 S3 파일을 만들고, 오후에 P7을 돌리고, 저녁에 P1을 돌리십시오. 로컬 PC를 지금 켜십시오."

## Slide 6
오늘 액션아이템 Top 3
오늘 3가지 완결 시 4.25 → 4.53 (+0.28)
저녁 22시 결과 없으면 내일 4.20 이하 — 오늘이 마지막 기회입니다
Marcus Webb 담당 전체
🥇
1순위
포트폴리오 최종 리허설
완결 — 오전 절대 마감
P8 AUC 0.6612 대응 논리 3문장 확립
Q&A 3개 대응 논리 (각 30초)
발표 5분 이내 타이밍 조정
기한: 오전 11시 (절대)
목표: demo_script v2.0 완성
+0.07 → 4.32
🥈
2순위
P7 v5.1 + P1 v2
로컬 학습 push
P7: train_v5_1.py — 오후 13~18시
lag3_rating + delta_lag + Optuna 35trials
P1: train_pipeline.py — 저녁 18~22시
기한: 저녁 22시 (최후)
P7 R²≥0.62 / P1 Acc≥57%
+0.18 → 4.53
🥉
3순위
S3 FW 클러스터 개선
방향 파일 생성
파일: reports/s3_fw_improvement_plan.md
추가 피처 4개 + K=7/K=5 비교
Silhouette 0.2085 → 0.25 방안
기한: 오전 11시
5일 연속 미달 종결 필수
+0.03 → 4.35
오전 ~11시
demo_script v2.0 + S3 파일
→
오후 13~18시
P7 v5.1 로컬 실행
→
저녁 18~22시
P1 v2 실행 + push
→
내일 아침
4.53 복원 확인

## Slide 7
포트폴리오 발표 리허설 준비 현황
v1.0 초안(05-19) 그대로 — 오늘 오전 v2.0 완성 필수
현재 리허설 준비 상태
미완성
현재 파일
demo_script_draft.md
작성일 2026-05-19 · v1.0 초안 · 일주일째 미업데이트
빠진 3가지 (오늘 오전 완성 목표)
1
P8 AUC 0.6612 대응 논리 3문장 — 미완성
2
Q&A 3개 대응 논리 (각 30초) — 미완성
3
발표 타이밍 5분 15초→5분 이내 단축 — 미완성
5분 발표 흐름 체크리스트
합계 5분 15초 → 30초 단축 필요
☐
S1 선수 종합 레이팅 — R² 0.9093
1분
☐
S2 포지션별 시장가치 — R² 0.8812
1분
☐
P8 이적 적응 — AUC 0.6612 "위험 플래그" 대응 필수
1분
☐
P6 시장가치 예측 — R² 0.8734
45초
☐
S6 하락세 감지 — AUC 0.8324
45초
☐
결론 영입 권고 — 5분 이내 완결 확인
30초 (단축)
Q1 예상 질문
"P1 Acc 54%는 낮지 않습니까?"
3클래스 분류 기준 랜덤 33%의 1.66배. 연속 개선 중.
Q2 예상 질문
"P7 0.62 이하면 못 쓰는 것 아닙니까?"
val R² 0.6302 이미 달성. test 일반화 갭 해결 중.
Q3 예상 질문
"AUC 0.66으로 영입 결정에 어떻게 씁니까?"
결정 도구 아닌 위험 플래그. 이적 10건 중 3건 실패 사전 플래그.

## Slide 8
김태현 종합 평가 + 대시보드 현황
2026-05-24 | 33회차 결론
4.25
/ 5.0 (85%)
전일 4.38
▼
−0.13
P7/P1 13일 −0.10
S3 파일 5일 −0.03
오늘 달성 시 회복
demo_script v2.0
+0.07 → 4.32
S3 FW 파일
+0.03 → 4.35
P7 R²≥0.62
+0.10 → 4.45
P1 Acc≥57%
+0.08 → 4.53
5.0 달성 로드맵 — 7단계
NOW
4.25
현재
1
4.32
demo v2.0
2
4.35
S3 파일
3
4.45
P7 달성
4
4.53
P1 달성
5
4.59
S3 FW
6
4.67
발표
G
5.00
영입회의
영입 완전 분석 — 가치 사슬
P6
현재 시장가치
R² 0.8734
→
P7
성장 예측
R² 0.586 (오늘 달성)
→
P8
이적 적응
AUC 0.6612
= 영입 완전 분석
STREAMLIT 대시보드
https://epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
전체 / 활용
16 / 9
페이지
오늘 22시 push 없으면
내일 아침 4.20 이하