## Slide 1
WEEKEND REVIEW
⚽
EPL SCOUT INTELLIGENCE
실무 활용도
4.65
/ 5.0
▼ 0.05 (전일 4.70)
26번째 정기 미팅 | 09:00 KST | 주말 종합 점검
EPL 스카우트팀 데일리 브리핑
Daily Briefing — Scout Intelligence Analytics
2026년 05월 17일 (일)
김태현 스카우트 × Marcus Webb (Analytics Agent)
🎯 오늘 최우선: demo_script_draft.md 완성 — 6일 연속 미달 오늘 오전 종결 필수 (다음 주 발표 직결) 🔥

## Slide 2
12개 모델 성능 현황 — P1·P7 월요일 로컬 학습 대기
✅✅ 최우수 3개
🟢 우수 4개
🟡 양호·적정 3개
🔴 미달 2개
🔴
월요일 로컬
🟢
✅✅
✅✅
🟡
🟢
🔴
월요일 로컬
🟢
✅✅
🟢
🟡
🟡
P1·P7: 코드 수정 완료 — GitHub Actions 05-11 이후 6일 연속 미실행. 다음 주 월요일 로컬 PC 직접 실행 예정 | 즉시 활용 9개: S1·P4·P6·S2·P8·P3·P2·S3·S6

## Slide 3
어제(05-16) 달성·미달 현황
달성 4건 / 미달 4건 — 코드는 준비됐다. 학습과 스크립트가 연결되지 않으면 결과가 없는 것과 같다
✅ 달성 — 4건
코드 수정 완료
✓
P7 train_v5_1.py 코드 작성 완료
lag4 피처 10개 추가, 총 50피처 구성 완료
✓
P1 train_pipeline.py 피처 추가 완료
elo_trend_3, form_elo_composite, RobustScaler 확인
✓
github_actions_dev.py 경로 수정 완료
train_v5_1.py 확인 완료
✓
Actions runner 구조적 문제 원인 규명
Actions runner에 data/ 없는 환경 확인 완료
✗ 미달 — 4건
Actions 6일 연속 미실행
✗
demo_script_draft.md 생성
오늘 오전 반드시 종결 — 다음 주 발표 직결
6일 연속
✗
dev_result.json 생성
GitHub Actions 05-11 이후 미실행 (구조적 원인 확인)
6일 연속
✗
P7 v5.1 R² ≥ 0.62 달성
코드 준비 완료 — 다음 주 월요일 로컬 실행 예정
로컬 대기
✗
P1 Acc ≥ 57% 달성
코드 준비 완료 — 다음 주 월요일 로컬 실행 예정
로컬 대기
“코드는 준비됐습니다. 학습과 스크립트가 연결되지 않으면 결과가 없는 것과 같습니다.” — 달성 4건 (코드) / 미달 4건 (실행·스크립트)

## Slide 4
오늘 액션아이템 Top 3 — 주말 종결 + 월요일 학습 준비
오전 CRITICAL · 오후 체크리스트 · 오후 P8 코드
🔥 오전 즉시
6일 연속 미달
🏋 1순위 — CRITICAL
Marcus Webb
포트폴리오 시연 스크립트 완성
(demo_script_draft.md)
경로: reports/portfolio_ppt/demo_script_draft.md
내용: S1→S2→P8→P6→S6 5분 시연 흐름 5장
노팅엄·브렌트포드 30-50M£ 가상 영입 시나리오
목표: 5장 초안 오늘 오전 완성
2026-05-17 오전 마감
+0.08 → 4.73
오후
🥈 2순위 — 로컬 학습 준비
Marcus Webb
로컬 학습 체크리스트 작성
(local_training_checklist.md)
›
P7 v5.1 (train_v5_1.py) 실행 순서 명시
›
P1 (train_pipeline.py) 실행 순서 명시
›
월요일 아침 PC 켜자마자 30분 내 실행
목표: 체크리스트 파일 생성 완료
2026-05-17 오후
+0.05 → 4.78
오후
🥉 3순위 — P8 분석 코드
Marcus Webb
P8 클래스 불균형 분석 코드
(evaluate_precision_recall.py)
›
양성 클래스(adapted=1) 비율 74.98% 검증
›
F1=88.23% 의미 confusion matrix 분석
›
다음 주 로컬 실행용 코드 초안
목표: 코드 초안 파일 생성 완료
2026-05-17 오후
PR 재검증 → +0.05
오늘 시연 루트
S1 선수 레이팅 → S2 시장가치 → P8 이적 적응 → P6 미래 가치 → S6 하락세 감지 — 노팅엄·브렌트포드 예산 30-50M£

## Slide 5
김태현 스카우트 종합 평가 — 4.65/5.0 ▼ 전일 4.70
demo_script 6일 미생성·P1/P7 재학습 지속 연기 → 오늘~월요일 완료 시 4.95 회복
4.65
/ 5.0
▼ 0.05 (전일 4.70)
달성률 (93%)
demo_script 6일
P1/P7 재학습 연기로 하락
5.0 달성 로드맵
4.65
현재
→
+0.08
demo_script
오전 완성
4.73
오전 목표
→
+0.05
체크리스트
+P8코드
4.78
오후 목표
↓
4.78
오후 달성
→
+0.07
P7 R²
≥0.62 (월)
4.85
월오전
→
+0.05
P1 Acc
≥57% (월)
4.90
월오후
↓
4.90
월달성
→
+0.05
P8 PR
검증완료
4.95
이번 주
→
+0.05
영입 회의
시연 성공
5.0
05-21
“일요일까지 6일. 데이터도 인터넷도 필요 없습니다. 오늘 오전에 완성하십시오.” — 김태현
누적 달성 하이라이트 (05-12~05-17)
✓
P3 강등권 예측
AUC 100%
최우수
✓
P4 MVP 스코어링
Sp 0.9987
최우수
✓
S1 선수 종합 레이팅
R² 0.9093
최우수
✓
P2 시즌 득점 예측
R² 0.8877
우수
✓
P6 시장가치 예측
R² 0.8734
우수
✓
S2 포지션별 시장가치
R² 0.8812
우수
✓
P8 이적 적응 예측
F1 88.23%
우수
✓
대시보드 16페이지
즉시 활용 9개
달성
✓
P7 train_v5_1.py 코드
50피처
달성
✓
Actions 원인 규명
data/ 환경
달성
오늘 오전 demo_script 완성 → 월요일 P7+P1 로컬 학습 → 목요일 영입 회의 시연 성공 → 5.0
노팅엄·브렌트포드 · 30~50M£ · 05-21 영입 회의

## Slide 6
Streamlit 대시보드 현황 — 16페이지 · 즉시 활용 9개
S1→S2→P8→P6→S6 시연 루트 · 한 후보당 약 5분
16
총 페이지
Streamlit Cloud 배포 완료
9
즉시 활용 가능
S1, P4, P6, S2, P8, P3, P2, S3, S6
2
월요일 확정 예정
P1·P7 — 월요일 로컬 학습 결과 반영
전체 메뉴 16개
홈
선수 즉시 분석
나의 쇼트리스트
선수 종합 인텔리전스
스카우트 개요
선수 분석
이적 인텔리전스
강등권 탐색기
S2 저평가 탐색기
팀 프로파일
선수 통계 순위
시즌 개요
선수 비교
역대 기록
모델 설명 (SHAP)
선수 유형 탐색기
영입 회의 시연 루트 — 한 후보당 약 5분
1단계
S1
선수 종합 레이팅
이 선수가 EPL 수준에서 얼마나 뛰어난가?
R²=0.9093
MAE=4.66
→
2단계
S2
저평가 탐색기
시장에서 저평가된 타깃이 있는가?
R²=0.8812
MAE=£3.23M
→
3단계
P8
이적 적응 예측
새 구단에서 바로 적응할 수 있는가?
AUC=0.6612
F1=88.23%
→
4단계
P6
시장가치 확인
적정 이적료는 얼마인가?
R²=0.8734
MAE=£3.28M
→
5단계
S6
하락세 리스크
향후 2~3년 부상·하락 리스크는?
AUC=0.8324
F1=61.74%
대상 클럽 | 노팅엄 포레스트 · 브렌트포드 | 예산 30~50M£
P1·P7 달성 시 즉시 활용 → 11개
STREAMLIT CLOUD — 즉시 접속 가능
https://epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
16페이지 배포 완료
영입 회의 시연 준비