## Slide 1
수요일 — 4.0 이하 경고 집행 | P7·P1 16일 연속 미달 | 오늘 22시 최후 마감
EPL SCOUT INTELLIGENCE
EPL 스카우트 인텔리전스
2026-05-27 (수) 데일리 브리핑 — 36번째 정기 미팅 | 09:00 KST
김태현 스카우트 · Marcus Webb (Analytics Agent)
3.95
/ 5.0
▼ −0.10
전일 4.05
4.0 이하 경고 집행
16일 연속 미달
시스템 재설계 논의 개시. 오늘 저녁 22시가 마지노선. — 김태현

## Slide 2
12개 ML 모델 성과 현황 — 목표 대비 상태 (2026-05-27)
02 / 08
P1
경기 결과 예측
XGBoost test Acc / F1
54.79% / F1 40.65%
Acc ≥ 57%
❌ 16일 연속
P2
시즌 득점 예측
XGBoost test R² / MAE
0.8877 / MAE 0.96골
R² ≥ 0.65
✅✅ 대폭 초과
P3
강등권 예측
XGBoost test AUC / F1
100% / F1 92.31%
AUC ≥ 0.80
✅✅ 최우수
P4
MVP 스코어링
XGBoost test Spearman
0.9987 / NDCG 0.9993
Spearman ≥ 0.90
✅✅ 최우수
P5
선수 클러스터링
K=3 Silhouette
0.2851
≥ 0.25
⚠ 적정
P6
시장가치 예측
XGBoost test R² / MAE
0.8734 / MAE £3.28M
R² ≥ 0.70
✅ 우수
P7
성장 곡선 예측
LGBM stacking test R²
0.5752 / val 0.6302
R² ≥ 0.62
❌ 16일 연속
P8
이적 적응 예측
XGBoost AUC / F1
0.6612 / F1 88.23%
AUC ≥ 0.65
✅ 우수
S1
선수 종합 레이팅
XGBoost test R² / MAE
0.9093 / MAE 4.66
R² ≥ 0.80
✅✅ 최우수
S2
포지션별 시장가치
R² (FW/MID/DEF)
0.8915 / 0.876 / 0.8605
R² ≥ 0.80
✅ 우수
S3
유사선수 탐색
Sil (FW/MID/DEF/GK)
0.2085/0.2299/0.3637/0.4873
FW ≥ 0.25
⚠ FW 8일 미달
S6
선수 하락세 감지
XGBoost AUC / F1
0.8324 / F1 61.74%
AUC ≥ 0.80
⚠ 양호
9개
즉시 활용 가능
P1+P7
16일 연속 미달
0 / 4
어제 달성 (0%)

## Slide 3
P7 R²=0.5752 & P1 Acc=54.79% — 16일 연속 미달 원인 및 오늘 해결책
03 / 08
P7
성장 곡선 예측 — stacking test R²
0.5752
버전별 R² 진행 (목표선 0.62)
v1
0.1735
v2
0.5400
v3
0.6089
v4
0.5477
v5
0.5752
목표선 0.62
블로킹 원인
train_v5_1.py 절대경로 /home/user/... → GitHub Actions 환경 불일치
해결책: 경로 → $GITHUB_WORKSPACE + Optuna trials 35→20 (30분 작업)
P1
경기 결과 예측
54.79%
D(무승부) 클래스 recall ≈ 0
test matrix: D행 [68, 0, 102] → 무승부 예측 사실상 0
H
D
A
68
0
102
원인
클래스 불균형: 무승부 1968 vs H 3633
H2H 무승부 비율 피처 부재
해결책
class_weight={0:1, 1:2.5, 2:1} + H2H 무승부 비율 피처 추가
1
오전 10~12시
P7 경로 수정 + Actions 테스트
2
오후~저녁
로컬 P7+P1 병행 실행
3
저녁 22시 마지노선
results_summary.json push
기술적 블로킹 없음
30분 작업으로 해결 가능

## Slide 4
P6+S1+P8 체인 — 30M 이하 딜 즉시 적용 가능
04 / 08
S1
선수 종합 레이팅
0.9093
test R² / MAE 4.66
12,283명 WAR 평가
→
P6
시장가치 예측
0.8734
test R² / MAE £3.28M
저평가 112명 탐지
→
P8
이적 적응 예측
0.6612
AUC / F1 88.23%
이적 적응률 74.98%
S1
"현재 실력 수준"
WAR 기반 12,283명 종합 레이팅. 실력 대비 저평가 선수 필터링의 기준점.
P6
"저평가 탐지"
실력(S1) 대비 시장가치 갭 분석. 저평가 112명 중 30M 이하 우선 타겟 추출.
P8
"EPL 적응 확률"
age_x_style (importance 0.1342): 30세↑ + style_distance>0.02 → 실패 위험 3배.
영입 회의 활용 시나리오
"이 선수, 실력 대비 저평가됐고 (P6 R² 0.8734), EPL 적응 확률 X% (P8)"
30M 이하 딜 우선 적용
P7 없이도 완결된 영입 논리 성립
결정 도구가 아닌 위험 플래그 활용
⚠ 분기 조건
P7 오늘 22시 push 실패 시
→ 내일 이 체인으로 공식 전환
P7 장기 과제 분류 & P6+S1+P8 포트폴리오 메인

## Slide 5
2026-05-26 (화) 액션아이템 — 4개 중 0개 달성
0 / 4
달성률 0%
05 / 08
❌
P7 v5.1 로컬 학습
R² ≥ 0.62 목표
16일 연속
어제 저녁 22시 최후 마감 미이행
P7 현재: 0.5752 (목표 0.62, 갭 −0.0448)
❌
P1 v2 로컬 학습
Acc ≥ 57% 목표
16일 연속
어제 저녁 22시 최후 마감 미이행
P1 현재: 54.79% (목표 57%, D클래스 recall ≈ 0)
❌
S3 FW 개선 방향 파일 생성
s3_fw_improvement_plan.md
8일 연속
reports/s3_fw_improvement_plan.md 없음
FW Sil: 0.2085 (목표 0.25, 갭 −0.0415)
❌
포트폴리오 demo_script v2.0
5분 발표 + Q&A 3개
8일 연속
v1.0 초안(05-19) 그대로 — 8일째 미완성
S1→S2→P8→P6→S6 흐름 미완성
4.05
전일
−0.08
P7/P1 16일
3.97
중간
−0.02
S3 FW 파일
3.95
수요일 집행 완료

## Slide 6
2026-05-27 (수) 액션아이템 Top 3 — 오늘이 마지막 기회
06 / 08
🥇 1순위
22시 최후
P7 v5.1 Actions 경로 수정 + 로컬 병행
16일 연속 미달
train_v5_1.py 절대경로 → $GITHUB_WORKSPACE
Optuna trials 35 → 20 (30분 작업)
P1 class_weight + H2H 피처 추가
목표: P7 R² ≥ 0.62 / P1 Acc ≥ 57%
달성 시 → +0.18 4.13점
담당: Marcus Webb
🥈 2순위
오전 11시
S3 FW 클러스터 개선 계획 파일
8일 연속 미달
s3_fw_improvement_plan.md 생성
K=7 유지 방안 + K=5 대안 명시
추가 피처 4종 (dribbles_pct 등)
목표: FW Sil 0.2085 → 0.25
달성 시 → +0.03 3.98점
담당: Marcus Webb
🥉 3순위
오전 11시
demo_script v2.0 최종 완결
8일 연속 미달
5분 이내 발표 스크립트 완성
Q&A 3개 완비 (P1/P7/AUC 대응)
S1→S2→P8→P6→S6 흐름 완성
목표: demo_script_draft.md v2.0
달성 시 → +0.02 4.00점
담당: Marcus Webb
오늘 저녁 22시 P7+P1 push 없으면 내일 아침 P6+S1+P8 체인 공식 전환 — P7 장기 과제 분류
모든 항목 달성 시: 3.95 → 4.18 (+0.23)

## Slide 7
김태현 스카우트 종합 평가 — 시스템 재설계 논의 개시
07 / 08
3.95
/ 5.0
0
4.0
5.0
▼ −0.10 (전일 4.05)
P7/P1 16일 연속
−0.08
S3 FW 파일 8일
−0.02
demo_script 8일
−0.01
4.0 이하 경고 집행 중
오늘 달성 시 복원 경로
3.95
현재
+0.03
S3 FW 11시
3.98
S3 FW
+0.02
demo 11시
4.00
demo
+0.10
P7 Actions
4.10
P7
+0.08
P1 22시
4.18
목표
5.0 달성 로드맵
3.95
현재
4.18
오늘 전체 달성
4.24
S3 FW Sil 0.25
4.32
포트폴리오 발표
5.00
영입 회의 시연
"3.95. 16일입니다. 4.0 이하는 경고가 아니라 분기점입니다. 오늘 P7+P1이 push되면 4.18까지 복원 가능합니다. 안 되면 내일부터 P6+S1+P8 체인으로 방향을 전환합니다."
— 김태현 스카우트

## Slide 8
Streamlit 대시보드 현황 — 16개 페이지 / 9개 즉시 활용
08 / 08
16
총 페이지
9
즉시 활용 가능
11
P1+P7 달성 시
2
개발 중 (P1, P7)
S1
선수 종합 레이팅
R² 0.9093 ✅
P4
MVP 스코어링
Spearman 0.9987 ✅✅
P6
시장가치 예측
R² 0.8734 ✅
S2
포지션별 시장가치
R² 0.8915 ✅
P8
이적 적응 예측
AUC 0.6612 ⚠
P3
강등권 예측
AUC 100% ✅✅
P2
시즌 득점 예측
R² 0.8877 ✅✅
S3
유사선수 탐색
DEF Sil 0.3637 ⚠
S6
하락세 감지
AUC 0.8324 ✅
STREAMLIT APP
https://epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
GitHub: robinho0329/EPL-scouting-report-dashboard-project
✅ 오늘 22시 달성 시
내일 4.18로 시작
11개 페이지 즉시 활용
P6+P7+P8 체인 완성
❌ 오늘 22시 미달 시
P6+S1+P8 공식 전환
P7 장기 과제 분류
9개 페이지 유지