## Slide 1
⚽
EPL SCOUT INTELLIGENCE
제16회 정기 미팅 | 이번 주 마지막
DAILY BRIEFING — 2026-05-08 (FRI)
EPL 스카우트 인텔리전스
2026년 05월 08일 (금) — 데일리 브리핑
미팅 회차
제16회 정기 미팅
주간 위치
이번 주 마지막
현재 평가
4.82 / 5.0
김태현 스카우트
Marcus Webb (Analytics Agent)
4.82
/ 5.0 종합 평가
+0.02 전일 대비
⚠
P1 파이프라인 성공 — 단 정확도 54.79%로 하락 (목표 ≥57% 미달) | P7 v5.1 파일 3일 미생성 | P2 대시보드 4일 이월 | 오늘이 진짜 마지막.

## Slide 2
12개 모델 성능 현황
2026-05-08 기준 | 빨간불 1건 · 노란불 2건 · 안정 9건
3
최우수 (2단계)
6
정상 달성
2
노란불 이월
1
빨간불 긴급

## Slide 3
어제(2026-05-07) 달성·미달 체크리스트
부분 달성 1건 · 미달 2건
1
P1 torch 조건부 임포트 수정 + 재학습
파이프라인 실행 성공 (success: true), LSTM/MLP 제외됨. XGBoost 단독 정확도 57.26% → 54.79% 하락 — 목표 ≥57% 미달. "실행 성공"과 "목표 달성"은 다르다.
2
P7 v5.1 신규 파일 작성 + 로컬 학습
train_v5_1.py 파일 미생성 → Actions가 폴백으로 train_v5.py 재실행. 전략 논의 3일, 파일 생성 0건. 현재 test R² 0.586 (목표 ≥0.62 미달).
3
P2 대시보드 통합 완료
중복 스킵 처리. player_intelligence.py 코드 미작성. P2 R²=0.8877 모델은 탁월하나 대시보드 연동 없음 — 영입 회의에 즉시 활용 불가 상태 지속.
핵심 교훈
"파이프라인이 돌아간다"와 "쓸 수 있는 성능이 나온다"는 다르다 (김태현) — TORCH_AVAILABLE=False 처리 후 전처리 로직 차이로 XGBoost 단독 정확도 하락
P7 v5.1 착수 3일째 — 파일이 없으면 Actions는 이전 파일을 실행한다. 오늘(금) 3건 미달 시 이번 주 4.82 마감

## Slide 4
오늘 액션아이템 Top 3
P1 정확도 회복 → P7 v5.1 작성 → P2 통합 | 3건 달성 시 낙관 5.0
P1 정확도 회복 + 재학습
train_pipeline.py 전처리 파이프라인 검토
피처 스케일링·데이터 분할 로직 확인 (TORCH_AVAILABLE=False 이후 차이 규명)
XGBoost 단독 최적화 → 커밋·푸시 → Actions 재학습
목표 지표
XGBoost test Acc ≥ 57%
현재 54.79% — 갭 2.21%p | 기한 09:15
+0.03 → 4.82 → 4.85
P7 v5.1 신규 파일 작성 + 로컬 학습
train_v5_1.py 신규 생성 (3일째 미생성)
FW/MID 분리 모델, gc_trend_3yr 피처 복원
Optuna 100 trials, LinearRegression(positive=True) 메타모델
GroupKFold(n=5) 유지 → results_summary.json v5.1 업데이트
목표 지표
test R² ≥ 0.62 / 갭 ≤ 0.07
현재 R² 0.586, 갭 0.055 | 오늘 종일
+0.10 → 4.90 → 5.0
P2 대시보드 통합 완료 (4일 이월 절대 불가)
player_intelligence.py 성장 예측 섹션
st.columns(2) 추가 → 우측 컬럼 P2 XGBoost 연동
포지션별 백분위 계산 → "내년 예상 득점 X.X골 (±1.9골, FW 상위 Z%)"
약 60~80줄 작성
목표 지표
P2 득점 예측 블록 통합
R²=0.8877 영입 회의 활용 | 저녁 완료
+0.05 → 4.85 → 4.90

## Slide 5
김태현 스카우트 종합 평가
4.82 / 5.0 | 오늘 3건 달성 시 5.0 달성
종합 평가 게이지
4.82
/ 5.0
+0.02 전일 대비
96.4% (전일 대비 +0.4%p)
+0.02 P1 torch 해소 크레딧
5.0 달성 로드맵 (오늘 2026-05-08 최종)
4.82
현재
+0.03
P1 Acc ≥57%
09:15 Actions
4.85
P1 달성
+0.05
P2 대시보드
오늘 저녁
4.90
P2 달성
+0.10
P7 v5.1
R²≥0.62
오늘 오후
5.0
낙관 목표
"16번째 미팅, 이번 주 마지막. 시스템 모델 품질은 P2, P3, P4, S1 모두 영입 회의 즉시 활용 수준. 이제 남은 건 실행력뿐. P1 정확도 회복, P7 v5.1 파일 생성, P2 대시보드 통합 — 오늘 세 가지 모두 결과물이 나와야." — 김태현 스카우트

## Slide 6
Streamlit 대시보드 현황
16페이지 전방위 가동 | Streamlit Cloud 배포 완료 | 오늘 P2 블록 추가 예정
16
PAGES
전방위 커버리지 완성
STREAMLIT CLOUD URL
https://epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
GitHub
robinho0329 / EPL-scouting-report-dashboard-project
QR Code
Placeholder
📅
오늘 변경 예정 (이번 주 최종 기한): player_intelligence (#4) 내 P2 득점 예측 블록 추가
st.columns(2) 우측 컬럼 — XGBoost R²=0.8877 모델 연동, 포지션별 백분위 출력 (약 60~80줄) — 영입 회의 완전 지원 달성