## Slide 1
P1 torch 오류 4연속 — 오늘 코드 직접 수정 + 낙관 시나리오 5.0 달성 목표
제 15 회 정기 미팅
EPL SCOUT INTELLIGENCE · DAILY BRIEFING
EPL 스카우트 인텔리전스
2026년 05월 07일 (목)
09:00 KST · 데일리 브리핑
김태현 스카우트
Marcus Webb Analytics Agent
자율 개발팀 코디네이터
스카우트 평가
4.80 / 5.0
5일 연속 정체 · 오늘 5.0 목표

## Slide 2
12개 모델 성능 현황
02 / 06 · 2026-05-07
요약
어제 신규 달성 0건 · Actions 3개 전부 실패

## Slide 3
어제(2026-05-06) 달성·미달 체크리스트 — 3개 전부 실패
03 / 06 · 2026-05-07
P1 torch 조건부 임포트 수정 + 재학습
스크립트
models/p1_match_result/train_pipeline.py
ModuleNotFoundError: No module named 'torch' — train_pipeline.py 파일 미수정, 4연속 동일 오류
원인: 코드 파일 편집 없이 Actions 재실행만 반복
P2 대시보드 통합 (기한 당일)
실제 실행된 스크립트
models/p7_growth_curve/train_v5.py
P2 항목에서 P7 스크립트가 실행됨
actions.json 스크립트 매핑 오류 — 대시보드 코드 한 줄도 미작성, dev_result에는 success:true 기록
원인: Actions workflow actions.json 스크립트 경로 혼선
P7 v5.1 착수
스크립트
models/p7_growth_curve/train_v5.py
train_v5_1.py 파일 미존재 → 기존 train_v5.py 중복 실행 후 스킵 처리
원인: 새 스크립트 파일 신규 작성 0건 — 전략 논의 3일, 코드 편집 0건
어제 신규 달성 0건 — 5일 연속 평가 점수 정체 (4.80 / 5.0)
5/2~5/6
전부 4.80

## Slide 4
오늘 액션아이템 Top 3
04 / 06 · 2026-05-07
P1 train_pipeline.py 직접 수정 + 재학습
담당
Marcus Webb
작업
import torch → try/except 블록 교체, LSTM·MLP 조건부 실행, requirements.txt 주석 처리
기한
09:15 Actions 재학습
목표 지표
P1 학습 성공 / XGBoost Acc ≥ 57%
4.80 → +0.05 → 4.85
P7 v5.1 학습 스크립트 신규 작성 + 로컬 학습
담당
Marcus Webb
작업
train_v5_1.py 신규 작성, FW/MID 분리, Optuna 100 trials, 메타모델 LinearRegression(positive=True)
기한
오늘 오후 (학습 2~3시간)
목표 지표
test R² ≥ 0.62 / val-test 갭 ≤ 0.07
4.90 → +0.10 → 5.0
P2 대시보드 통합 완료 — 이월 없음
담당
Marcus Webb
작업
player_intelligence.py에 st.columns(2) 추가, P2 XGBoost 모델 로드, 포지션별 백분위 출력 블록
기한
오늘 저녁 — 최종 기한
목표 지표
P2 UI 통합 완료 / player_intelligence P2 블록 활성화
4.85 → +0.05 → 4.90
오늘 예상 점수 시나리오
낙관
5.0
P1+P2+P7 v5.1
기본
4.90
P1+P2 통합
최소
4.85
P1만 성공
유지
4.80
전부 실패 (6일 연속 정체)

## Slide 5
김태현 스카우트 종합 평가 4.80 / 5.0
05 / 06 · 2026-05-07
스카우트 종합 평가
4.80
/ 5.0
5일 연속 정체
0
진행률 96%
5.0
김태현 코멘트
모델 품질은 흠잡을 데 없습니다. P2 R²=0.8877이면 영입 회의에서 바로 쓸 수 있는 수준입니다. 개발 실행력이 문제입니다. 오늘 오전 P1 파일을 직접 고치고, 오후 P7 v5.1을 돌리면 5.0이 가능합니다.
오늘이 이번 주 마지막 기회
누적 달성 항목 (탄탄한 기반)
5.0 달성 로드맵 (오늘 기준 최종)
4.80
현재 상태
5일 연속 정체
+0.05
P1 torch 수정 [09:15]
4.85
P1 성공
+0.05
P2 대시보드 통합 [저녁]
4.90
P2 통합 완료
+0.10
P7 v5.1 R² ≥0.62 [오후]
5.0
낙관 시나리오
달성 목표

## Slide 6
Streamlit 대시보드 현황 — 16페이지 전방위 가동
06 / 06 · 2026-05-07
TOTAL PAGES
16
PAGES
Streamlit Cloud 배포 완료
접속 URL
epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
robinho0329 / EPL-scouting-report-dashboard-project
페이지 목록 (16개)
01
홈
02
선수 즉시 분석
03
나의 쇼트리스트
04
선수 종합 인텔리전스
05
스카우트 개요
06
선수 분석
07
이적 인텔리전스
08
강등권 탐색기
09
S2 저평가 탐색기
10
팀 프로파일
11
선수 통계 순위
12
시즌 개요
13
선수 비교
14
역대 기록
15
모델 설명 (SHAP)
16
선수 유형 탐색기
+
오늘 P2 득점 예측 블록 추가 예정
dashboard/pages/player_intelligence.py — st.columns(2) 확장 · P2 XGBoost 모델 연동 (R² 0.8877)