## Slide 1
EPL SCOUT INTELLIGENCE
EPL Scout Bot | 09:00 KST
27번째 정기 미팅 | 09:00 KST
월요일 로컬 학습 실행일
EPL 스카우트
인텔리전스
데일리 브리핑 | 2026-05-18 (월)
2026년 5월 18일 월요일 — 제27회 정기 미팅
김태현 스카우트 · Marcus Webb Analytics
오늘의 슬로건
오늘이 바로 그 월요일 — P7 train_v5_1.py 실행 / demo_script_draft.md 7일 연속 미달 종결 / P1 재학습
종합 평점
4.60
/ 5.0
▼ -0.05 (전일 4.65)

## Slide 2
12개 모델 성능 현황 — P1·P7 오늘 로컬 학습으로 7일 연속 미달 종결 예정
✓✓ 최우수 2개
✓ 우수 5개
양호 3개
미달 2개
미달
오늘 오후
✓ 우수
✓✓ 최우수
✓✓ 최우수
양호
✓ 우수
미달
오늘 오전
✓ 우수
✓ 우수
✓ 우수
양호
양호
미달 2개
P1 Acc 54.79% (목표 57%) / P7 R² 0.586 (목표 0.62) — 코드 수정 완료, 오늘 로컬 PC 직접 실행만 남음
즉시 활용 9개: S1·P4·P6·S2·P8·P3·P2·S3·S6

## Slide 3
어제(05-17) 달성·미달 현황 — 3개 항목 전부 미달
달성률 0 / 3 (0%)
전일 평점 4.65 → 4.60 ▼ -0.05
7일 연속 미생성
✗
미달 — 최후통첩
포트폴리오 시연 스크립트
목표 파일
reports/portfolio_ppt/demo_script_draft.md
S1 → S2 → P8 → P6 → S6 5분 흐름 5장
데이터 불필요 — results_summary.json 수치만으로 작성 가능
(-0.03) 평점 하락
오늘 오전 최후통첩
✗
미달 — 미생성
로컬 학습 체크리스트
목표 파일
reports/local_training_checklist.md
·
P7+P1 실행 순서 명시
·
데이터 경로 및 커밋 방법 포함
(-0.01) 평점 하락
오늘 오후 필수 생성
✗
미달 — 이번 주 내
P8 정밀도-재현율 분석
목표 파일
models/p8_transfer_adapt/
evaluate_precision_recall.py
·
F1 88.23% confusion matrix 분석
·
양성 클래스 74.98% 비율 재검증
(-0.01) 평점 하락
이번 주 내 생성
달성률
0 / 3 (0%)
전일 평점 변화
4.65 → 4.60 ▼ -0.05
dev_result.json
7일 연속 미생성
GitHub Actions runner data/ 없음

## Slide 4
오늘 액션아이템 Top 3 — 완료 시 4.60 → 4.82
로컬 PC 준비 완료 / 코드 수정 완료 / 실행만 남음
오전 우선
1
1순위 — MARCUS WEBB
P7 v5.1 로컬 학습 실행
python models/p7_growth_curve/train_v5_1.py
lag4 피처 10개 추가, 총 50피처 LGBM 모델. val-test 갭 0.055 개선 목표.
현재 R² 0.586
목표 R² ≥ 0.62
+0.08 → 4.68
7일 연속 미달 최후통첩
2
2순위 — MARCUS WEBB
포트폴리오 시연 스크립트 완성
reports/portfolio_ppt/demo_script_draft.md
S1→S2→P8→P6→S6 5분 시연 흐름 5장. 노팅엄 포레스트 / 브렌트포드 30~50M£ 가상 영입 시나리오. 데이터 불필요.
목표: 5장 초안
오전 완성
+0.08 → 4.76
오후
3
3순위 — MARCUS WEBB
P1 로컬 재학습 + 체크리스트 생성
python models/p1_match_result/train_pipeline.py
elo_trend_3, form_elo_composite, RobustScaler 적용. 학습 후 local_training_checklist.md 함께 생성.
현재 Acc 54.79%
목표 Acc ≥ 57%
+0.06 → 4.82
합의한 그 월요일
로컬 PC에 데이터 있음 / 코드 준비 완료 / P7 → demo → P1 순서로 실행 / 세 가지 완료 시 4.60 → 4.82

## Slide 5
김태현 스카우트 종합 평가 — 4.60 / 5.0 ▼ 전일 4.65
오늘 세 가지 완료 시 4.82 예상 — 목요일 발표 준비
4.60
/ 5.0
▼ 0.05 (전일 4.65)
현재 달성률
92%
하락 원인 (05-17)
demo_script_draft.md: -0.03
local_training_checklist.md: -0.01
evaluate_precision_recall.py: -0.01
5.0 달성 로드맵
4.60
현재
→
+0.08
P7 R²≥0.62
오전 로컬
4.68
오전1
→
+0.08
demo_script
5장 완성
4.76
오전2
→
+0.06
P1 Acc≥57%
+체크리스트
4.82
오늘 목표
→
+0.04
P8 PR
재검증
4.86
05-19~
→
+0.04
S3 Sil
≥0.30
4.90
이번 주
→
+0.05
리허설
성공
4.95
05-20~21
→
+0.05
영입 회의
시연 성공
5.0
달성!
“오늘이 바로 그 월요일입니다. 지난 7일간 '다음 주 월요일에 로컬에서 학습한다'는 계획을 매일 세웠습니다. 오늘이 그날입니다. P7 train_v5_1.py를 실행하십시오. 오늘 세 가지가 전부 됩니다. 4.60에서 4.82 이상으로 올라갑니다.” — 김태현 스카우트

## Slide 6
Streamlit 대시보드 현황 — 16페이지 정상 운영 / 즉시 시연 9개
demo_script 완성 시 목요일 발표 준비 완료
16
총 페이지
Streamlit Cloud 배포 완료
9
즉시 시연 가능
S1, P4, P6, S2, P8, P3, P2, S3, S6
2
오늘 학습 후 추가 예정
P1·P7 — 로컬 학습 결과 반영
STREAMLIT CLOUD — 즉시 접속
https://epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
GITHUB
robinho0329/EPL-scouting-report-dashboard-project
⚠
GitHub Actions 상태
마지막 실행: 2026-05-11 7일 연속 미생성 (runner에 data/ 없음) 로컬 학습으로 대체 진행 중
이번 주 발표 준비 타임라인
오늘(05-18 월)
P7 학습 + demo_script + P1 학습
05-20(수)~05-21(목)
포트폴리오 발표 리허설
목요일
실제 포트폴리오 발표
즉시 시연 가능 페이지 (9개)
✓
S1 선수 종합 레이팅
R² = 0.9093
MAE 4.66점
✓
P4 MVP 스코어링
Spearman 0.9987
NDCG@10 0.9993
✓
P6 시장가치 예측
R² = 0.8734
MAE £3.28M
✓
S2 포지션별 시장가치
R² = 0.8812
MAE £3.23M
✓
P8 이적 적응 예측
AUC 0.6612
F1 88.23%
✓
P3 강등권 예측
AUC 100%
Acc 100%
✓
P2 시즌 득점 예측
R² = 0.8877
MAE 0.96골
✓
S3 유사선수 탐색
GK Sil 0.4873
DEF 0.3637
✓
S6 하락세 감지
AUC 0.8324
F1 61.74%
https://epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
P1·P7 달성 시 즉시 활용 → 11개