## Slide 1
WEEK FINAL
EPL SCOUT INTELLIGENCE
24번째 정기 미팅
금요일 · WEEK FINAL
참석자
김태현 스카우트
Marcus Webb
Analytics Agent
DAILY INTELLIGENCE BRIEFING
EPL 스카우트 인텔리전스
데일리 브리핑
2026년 5월 15일 (금) | 09:00 KST
스카우트 종합 평가
4.75
/ 5.0
▼ 0.05 (전일 4.80)
이번 주 마지막 기회 — 오늘이 WEEK FINAL
수동 학습 실행 + 시연 스크립트 완성 + 대시보드 최종 점검 | GitHub Actions 4일 연속 미실행

## Slide 2
12개 모델 성능 현황 — P1·P7 수동 학습 대기
✅✅ 최우수 3개
🟢 우수 4개
🟡 양호 3개
🔴 미달 2개
🔴
수동학습 대기
🟢
✅✅
✅✅
🟡
🟢
🔴
수동학습 대기
🟢
✅✅
🟢
🟡
🟡
P1·P7: 코드 수정 완료 — GitHub Actions 05-12 이후 4일 연속 미실행 · 오늘 수동 실행으로 최종 결정 | 즉시 활용 9개: S1·P4·P6·S2·P8·P3·P2·S3·S6

## Slide 3
어제(05-14) 달성·미달 체크리스트
달성 2건 / 미달·미확인 4건 — 코드는 준비됐다. 학습이 연결되지 않으면 결과가 없는 것과 같다
달성 — 2건
코드 수정 완료
✓
P7 경로 수정 완료
scripts/github_actions_dev.py 36번 줄
“train_v5_1.py” 경로 확인 완료
코드 수정 달성
✓
P1 피처 추가 완료
models/p1_match_result/train_pipeline.py
elo_trend_3 · RobustScaler 확인 완료
코드 수정 달성
미달·미확인 — 4건
Actions 4일 연속 미실행
✗
demo_script_draft.md 생성
3일 연속 미생성 — 오늘 저녁이 이번 주 마지막 기회
3일 연속
✗
dev_result.json 생성
4일 연속 미생성 — GitHub Actions 05-12 이후 미실행 (원인 불명)
4일 연속
?
P7 v5.1 R² ≥ 0.62 달성 여부
코드 수정 완료 — 학습 실행 필요 · 오늘 수동 실행으로 확인 예정
미확인
?
P1 XGBoost Acc ≥ 57% 달성 여부
코드 수정 완료 — 학습 실행 필요 · 오늘 수동 실행으로 확인 예정
미확인
“코드는 준비됐습니다. 학습이 연결되지 않으면 결과가 없는 것과 같습니다.” — 달성 2건 / 미달·미확인 4건

## Slide 4
오늘 액션아이템 Top 3 — 이번 주 마지막 실행 기회
수동 학습(오전 즉시) · 시연 스크립트(저녁 마감) · 발표 자료 점검(오후)
오전 즉시
1순위 — 금메달
Marcus Webb
Actions 원인 파악 및
수동 학습 실행
$ python models/p7_growth_curve/train_v5_1.py
$ python models/p1_match_result/train_pipeline.py
›
Actions cron 설정 점검 (4일 미실행 원인 해소)
P7 test R² ≥ 0.62 | P1 test Acc ≥ 57%
2026-05-15 오전 즉시
+0.12 → 4.87
저녁 마감
2순위 — 은메달
Marcus Webb
포트폴리오 시연
스크립트 초안 작성
시연 루트 5장 (reports/portfolio_ppt/demo_script_draft.md)
›
S1→S2→P8→P6→S6 5분 시연 흐름
›
노팅엄 포레스트·브렌트포드 시나리오
›
예산 30~50M 파운드 기준
목표: 5장 초안 완성
2026-05-15 저녁 마감
+0.05 → 4.92
3순위 — 동메달
Marcus Webb
이번 주 발표 자료
최종 점검
›
9개 모델 Streamlit 페이지 정상 작동 확인
›
대시보드 URL 공유 준비
›
P1·P7 결과에 따라 포함 여부 최종 결정
9개 모델 페이지 정상 작동 확인
2026-05-15 오후
미달 시 9개 기준 진행
P1·P7 미달 시
이번 주 포트폴리오는 즉시 활용 가능한 9개 모델 기준으로 진행 — 시연 스크립트 완성이 이번 주 최우선 과제

## Slide 5
김태현 스카우트 종합 평가 — 4.75/5.0 ▼ 전일 4.80
demo_script 3일 미생성·Actions 4일 미실행 → 오늘 완료 시 4.92까지 회복
4.75
/ 5.0
▼ 0.05 (전일 4.80)
달성률 (95%)
demo_script 3일
Actions 4일 미실행으로 하락
5.0 달성 로드맵
4.75
현재 시작
→
+0.07
P7 v5.1
R² ≥ 0.62
4.82
오전 목표
↓
4.82
P7 달성 후
→
+0.05
P1 Acc
≥ 57%
4.87
오전 목표
↓
4.87
P1 달성 후
→
+0.05
시연 스크립트
완성 (저녁)
4.92
오늘 저녁
↓
4.92
저녁 달성 후
→
+0.08
Actions 복구
영입회의 시연
5.0
이번 주 내
“시스템은 준비됐습니다. 실행만 남았습니다. 오늘 금요일, 이번 주 마지막 기회입니다.” — 김태현
누적 달성 하이라이트 (12개)
✓
P3 강등권 예측
AUC 100%
최우수
✓
P4 MVP 스코어링
Sp 0.9987
최우수
✓
S1 선수 종합 레이팅
R² 0.9093
최우수
✓
P2 시즌 득점 예측
R² 0.8877
우수
✓
P6 시장가치 예측
R² 0.8734
우수
✓
S2 포지션별 시장가치
R² 0.8812
우수
✓
P8 이적 적응 예측
AUC 0.6612
우수
✓
S3 유사선수 탐색
GK 0.4873
양호
✓
S6 하락세 감지
AUC 0.8324
양호
✓
대시보드 16페이지
즉시 활용 9개
달성
✓
P7 경로 수정 (어제)
train_v5_1.py
달성
✓
P1 피처 추가 (어제)
elo_trend_3
달성
오늘 수동 학습 실행 → 결과 확인 → 포트폴리오 시연 스크립트 완성
노팅엄·브렌트포드 · 30~50M £ · 시연 초안 오늘 저녁

## Slide 6
Streamlit 대시보드 현황 — 16페이지 · 즉시 활용 9개
S1→S2→P8→P6→S6 시연 루트 · 한 후보당 약 5분
16
총 페이지
Streamlit Cloud 배포 완료
9
즉시 활용 가능
S1, P4, P6, S2, P8, P3, P2, S3, S6
2
학습 결과 대기
P1·P7 — 오늘 수동 학습 후 결정
전체 메뉴 16개
홈
선수 즉시 분석
나의 쇼트리스트
선수 종합 인텔리전스
스카우트 개요
선수 분석
이적 인텔리전스
강등권 탐색기
S2 저평가 탐색기
팀 프로파일
선수 통계 순위
시즌 개요
선수 비교
역대 기록
모델 설명 (SHAP)
선수 유형 탐색기
영입 회의 시연 루트 — 한 후보당 약 5분
1단계
S1
선수 종합 레이팅
이 선수가 EPL 수준에서 얼마나 뛰어난가?
R²=0.9093
MAE=4.66
→
2단계
S2
저평가 탐색기
시장에서 저평가된 타깃이 있는가?
R²=0.8812
MAE=£3.23M
→
3단계
P8
이적 적응 예측
새 구단에서 바로 적응할 수 있는가?
AUC=0.6612
F1=88.23%
→
4단계
P6
시장가치 확인
적정 이적료는 얼마인가?
R²=0.8734
MAE=£3.28M
→
5단계
S6
하락세 리스크
향후 2~3년 부상·하락 리스크는?
AUC=0.8324
F1=61.74%
대상 클럽 | 노팅엄 포레스트 · 브렌트포드 | 예산 30~50M £
P1·P7 달성 시 즉시 활용 → 11개
STREAMLIT CLOUD — 즉시 접속 가능
https://epl-scouting-report-dashboard-project-ffyb8msh6uafxyyg8txsm8.streamlit.app
16페이지 배포 완료
영입 회의 시연 준비